ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Совет Красноярского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

26.01.2017 № 9

О рассмотрении плана мероприятий связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 300-летия со дня основания села Красноярка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Рассмотрев и обсудив плана мероприятий связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 300-летия со дня основания села Красноярка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет депутатов Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

РЕШИЛ:

1. План мероприятий связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 300-летия со дня основания села Красноярка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области изучить и внести изменения, дополнения для дальнейшего утверждения.

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Омский муниципальный вестник» и  на официальном сайте Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           Л.П. Ефременко

Утверждаю :

Глава Омского муниципального района

Омской области

______________________ Г.Г. Долматов

«__»__________ 2017 г.

ПЛАН

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 300 -летия основания села Красноярка, Красноярского сельского поселения Омского муниципального района, Омской области и проведения ХХVIII районного спортивно-культурного праздника «Королева Спорта- Красноярка 2018»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ф.И.О., Должность ответственных исполнителей | Источник финансирования | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ , тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |
| 1 | Создание организационного комитета | Глава сельского поселения Л.П. Ефременко |  | 2017 |  |
| 2 | Согласование мероприятий с Омским муниципальным районом Омской области | Глава сельского поселения Л.П. Ефременко |  | 2017 |  |
| Раздел 2. Объекты проектирования, строительства и реконструкции(ремонта) |
| 1. | Строительство сетей наружного уличного освещения, с выполнением энергосберегающих технологий ( установка светодиодных светильников): - ул. Ленина ( от ж.д. №115 до ж.д №105 ( маг.магнит)) - 0,5 км.; - ул. Лесношкольная (от ул. Ленина до ул. Стрельникова) -0,8 км; - ул. Спортивная (от жд. №1 до ул. Лесношкольная ) — 0,9 км | Емелин А.А. Зам. Главы сельского поселения Хлебников А.М. Директор МКУ «Хозяйственное управление Красноярского с\п» | бюджет поселения | 2017-2018 | 350 |
| 2. | Ремонт внутри поселковых автомобильных дорог с твердым покрытием : | Емелин А.А. Хлебников А.М. |  | 2017-2018 |  |
|  | 1. 1. ул. Лесношкольная, от ул Ленина, (ж.д.№115 )до ул. Стрельникова, протяженность 700 м., ( 4200 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | Бюджет поселения, программа Минстроя Омской области | 2017 | 6000 |
|  | 2. ул. Спортивная от ул. Ленина (автовокзал) , протяженность 560 м., ( 3360 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | Бюджет поселения, программа Минстроя Омской области | 2017 | 4300 |
|  | 3. 3. Улица Спортивная, от ж.д №1 до проезда Олимпийский, протяженность 230 м., ( 1380 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | Бюджет поселения, программа Минстроя Омской | 2017-устройство оснований из песка и щебня - 2018-асфальт. | 2000 |
|  | 4. 4. 4. Подезд (к многоквартирным домам от по ул. Гагарина,2,9,11, от ул. Спортивная ), протяженность 91 м., (455 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | Бюджет поселения, программа Минстроя Омской | 2017-устройство оснований из песка и щебня - 2018-асфальт. | 800 |
|  | 5. Улица Кирова (от ул. Ленина до ж.д. 21- ул. Мичурина,4, протяженность 360 м. (2160кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | Бюджет поселения, программа Минстроя Омской | 2017- 2018 | 3000 |
|  | 6. 6. Улица Ленина ( от ж.д.№ 117 до ж.д.№ 2), протяженность 680м., (4080 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | Бюджет поселения, программа Минстроя Омской | 2017- 2018 | 3100 |
|  | 8. 7. улица Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Мира), протяженность 890 м., (5340 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет Омского МР | 2017- 2018 | 4000 |
|  | 9. 8. Улица с/п Коммунальник (от ЛОЦ им. Карбышева, ул. К. Маркса,187 до санатория Колос), протяженность 1950 м., (11700кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет Омского МР | 2017-2018 | 9000 |
|  | 109. Улица Учителей (от ул. Ленина до ул. Мира), протяженность 465 м., (2790кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | Бюджет поселения, программа Минстроя Омской области | 2017-2018 | 2100 |
|  | 1010 Ямочный ремонт | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения | 2017-2018 | 500 |
|  | Итого: протяженность 7216 м., (42665 кв.м ) |  |  |  | 35150 |
| 3 | 1. Проектирование автомобильной дороги от красноярского тракта до территории нового кладбища, протяженность 1100 м., (6600 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и программа Минстроя Омской области | 2017-2018 | 1000 |
|  | 2. Строительство автомобильной дороги от красноярского тракта до территории нового кладбища, протяженность 1100 м., (6600 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и программа Минстроя Омской области | 2018 | 20000 |
|  | ИТОГО по Разделу 2 |  |  |  | 56150 |
| Раздел 3. Объекты благоустройства |
| 1 | 1. Реконструкция площади по ул. Ленина: - ремонт твердого покрытия, устройство тротуаров, 1000 кв.м. ; | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и федедерал. программа «Формирование комфортной среды» | 2017-2018 | 800 |
|  | - установка монумента (памятного знака) в честь 300- летия села. | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения | 2017-2018 | 300 |
|  | - выполнение ландшафтных работ, озеленение | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и федедерал. программа «Формирование комфортной среды» | 2017-2018 | 350 |
|  | 2. Устройство разворотной площадки (остановки) школьного автобуса возле средней школы по ул. Мира,24, с твердым покрытием (510кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и федедерал. программа «Формирование комфортной среды» | 2017-устройство оснований из песка и щебня - 2018-асфальт. | 1900 |
|  | 3.Устройство подъезда и паковочной стоянки твердым покрытием возле детского сада «Солнышко» (ул. Мичурина,58), (300кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и федедерал. программа «Формирование комфортной среды» | 2017-устройство оснований из песка и щебня - 2018-асфальт. | 450 |
|  | 4. Устройство подъезда с твердым покрытием к школе искусств по ул. Ленина,92,(350 кв.м ) | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и федедерал. программа «Формирование комфортной среды» | 2017-устройство оснований из песка и щебня - 2018-асфальт. | 600 |
|  | 5. Озеленение, посадка деревьев на территории села | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджет поселения и федедерал. программа «Формирование комфортной среды» | 2017-2018 | 100 |
|  | ИТОГО по Разделу 3 |  |  |  | 4500 |
| Раздел 4. Ремонт объектов для проведения торжественных и спортивных мероприятий |
| 1 | Здание сельского дома культуры, ул. Ленина,15 |  |  |  |  |
|  | ремонт сцены и зрительного зала ремонт системы пожарного водопровода Ремонт туалета с заменой внутренних и наружных канализационных труб Строительство ограждения территории Оснащение современной музыкальной и осветительной аппаратурой | Емелин А.А. Хлебников А.М. | бюджета поселения, бюджет ОМР | 2017-2018 | 2500 |
| 2 | Стадион ФОСК «Олимпиец», ул. Спортивная.14 ремонт хоккейной коробки с заменой бортов, основания, освещения устройство на хоккейной коробки комплексной спортивной площадки (волейбол, баскетбол, футбол) строительство беговой легкоатлетической дорожки на стадионе ( мин. Работы: земляные работы, устройство основания(песок щебень) ремонт футбольного поля (выполнение вертикальной планировки с завозом грунта (супесь, черный грунт), устройство газона, разметка поля, установка ворот) Ремонт трибун стадиона с устройством в под трибунном помещении стрелкового тира) Ремонт здания стадиона (замена окон, ремонт пола, помещений) Устройство летней сцены Строительство ул. Освещения Изготовление и монтаж - Факела, Флагштоков строительство парковки возле ФОСК | Емелин А.А. Хлебников .. Директор МКУ ФОСК «Олимпиец» Ефременко П.В. | п. 1,3-10- бюджет поселения п.2 бюджет ОМР | 2017-2018 | 7000 |
|  | ИТОГО по Разделу 4 |  |  |  | 9500 |
| Раздел 5. Объекты социальной сферы поселения -собственность ОМР и Омской области |
| 1 | Здание средней школы. ул. Мира,24: 1. Установка окон ПВХ 2. Ремонт фасада 3. Устройство ограждения территории | Директор МОУ «Краснояркая СОШ» | Бюджет ОМР, | 2016-2018 | 4000 |
| 2 | Здание детского сада «Солнышко», ул. Мичурина,58: 1. Установка окон ПВХ 2. Ремонт фасада 3. Устройство ограждения территории | Директор МОУ «Детский сад «Солнышко» | Бюджет ОМР, | 2016-2018 | 3800 |
| 4 | Здание участковой больницы, ул. Боровая,1: 1. Установка окон ПВХ 2. Ремонт фасада 3. Устройство ограждения территории | Главный врач участковой больницы МУЗ «Омская центральная больница ОМР» | бюджет области | 2016-2018 | 3500 |
|  | ИТОГО по Разделу 5 |  |  |  | 11300 |
| Раздел 6. Дополнительные мероприятия |
| 1 | Проектирование и строительство пристройки к зданию администрации поселения, ул. Ленина.8 | Емелин А.А. | бюджет поселения, бюджет ОМР | 2017-2018 | 3000 |
| 2 | Приобретение специальной автотранспортной техники: автогрейдер ДЗ-143 — 1шт. | Емелин А.А. | Бюджеты всех уровней | 2017-2018 | 3000 |
|  | ИТОГО по Разделу 6 |  |  |  | 6000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 87450 |

Глава сельского поселения                                                                                                              Л.П. Ефременко